无纸化会议文档管理系统项目

- 项目概况

- 本项目旨在开发一套面向高校内部使用的“无纸化会议文档管理系统”，通过数字化手段替代传统纸质会议流程，实现从会议创建、材料准备、会中展示到会后归档的全过程无纸化管理，系统支持会议与主题的层级关联、多格式文档上传、角色权限管控及校内服务器部署，确保会议内容精准匹配、资料安全可控、操作便捷高效，系统将采用严格的权限管理体系与数字水印技术，确保文档安全与版权保护。通过统一的云存储与检索中心，实现海量会议资料的快速查找与管理。平台支持多终端接入，适配会议平板、电脑及移动设备，保障会议便捷性与灵活性。该项目能显著降低办公耗材成本，提升会议组织效率与决策速度，同时推动绿色办公理念，其集成性与可扩展性设计，便于与现有OA系统对接，是构建现代化、智能化会议生态的关键基础设施。该项目建设包括但不限于以下内容：

- 实现全程无纸化：全面替代纸质会议材料，支持文档电子化上传、在线阅读、批注，显著减少纸张消耗，践行绿色办公理念。

- 提升会议效率：通过会前材料一键分发、会中实时同步更新、会后自动归档等功能，缩短会务准备时间，保证信息传递的即时性与准确性。

- 加强协同与安全：提供权限可控的文档协作环境，支持多人在线批注、评论与版本管理，并依托加密存储与访问日志，保障会议材料的安全性与可追溯性。

- 促进管理智能化：利用结构化归档与标签化管理，积累会议知识库，为后续查询、分析与决策提供数据支持，推动会务管理向数据驱动型转变。

- 基于低代码平台构建：系统主体将基于如易云低代码平台进行开发，并且实现统一身份认证登录。

- 提供驻场开发服务：派遣专属技术团队进驻客户现场，进行需求对接、定制开发、系统部署（需包含负责技术一名、产品经理一名）培训和全程技术支持，确保项目紧密贴合业务并顺利落地。

- 维保和售后服务：项目要求需提供为期两年的软件开发维护期限。在该维护期限内，免费对该软件的运行维护提供技术支持、对运行中的故障进行检测和修复。如接到校方的求助信息，应在 0.5 小时内响应，并在 24 小时内解决问题。

- 投标人按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整，评标与授标以合同包为单位。投标报价不得超出招标文件规定的最高限价。投标报价应包含投标标的所涉及的所有费用，包括税金、保险、安装、调试、验收、培训、检验、保修、招标代理服务费等一切相关费用。

- 软件功能和服务要求

| 序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 功能简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理端（网页） | 会议管理 | 会议列表 | 列表展示会议信息，包含：会议类型、会议名称、会议地点、会议时间等关键信息。 |
|  |  |  | 创建会议 | 用户点击“新增”按钮，即可进行创建会议操作。 |
|  |  |  | 筛选 | 用户可根据会议类型、会议名称、汇报单位、汇报议题、会议时间，进行会议筛选。 |
|  |  |  | 到会情况预览 | 用户可点击“到会情况”按钮，查看到会单位、姓名、入会时间。 |
|  |  |  | 入会口令 | 创建会议时系统自动生成一条六位纯数字的入会口令，参会议人员输入入会口令后，可进入相关议题页面。 |
|  |  |  | 查看会议 | 用户可点击“查看”按钮，查看或编辑会议信息。 |
|  |  |  | 编辑会议 | 用户可编辑会议信息。 |
|  |  |  | 删除会议 | 用户可点击“删除”按钮，删除会议。 |
|  |  |  | 上传会议材料 | 用户可给每个议题上传会议材料。 |
|  |  |  | 汇报议题配置 | 用户可给每个会议配置不同且多个议题。 |
|  |  | 批注管理 | 批注列表 | 列表展示会议时间、批注总数、会议名称、汇报议题、汇报材料、姓名、学院/部门 |
|  |  |  | 批量下载 | 用户可点击“批量下载”按钮，批量下载批注。 |
|  |  |  | 删除批注 | 用户可点击“删除”按钮，删除批注。 |
|  |  |  | 筛选 | 用户可根据会议类型、会议名称、汇报单位、汇报议题、会议时间、批注人，进行批注筛选。 |
|  |  |  | 下载压缩包 | 用户可点击下载单个压缩包。 |
|  |  | 会议类型管理 | 权限划分 | 会议类型按照单位进行划分，每个单位管理查看各自的会议类型。 |
|  |  |  | 新增类型 | 用户可在创建会议的时或在该模块点击“创建”按钮，创建自己单位的会议类型。 |
|  |  |  | 筛选 | 用户可输入会议类型名称筛选。 |
|  |  |  | 编辑 | 用户可点击“编辑”按钮，编辑会议类型。 |
|  |  |  | 删除 | 用户可点击“删除”按钮，删除会议类型。 |
|  |  | 会议室管理 | 新增类型 | 用户可在创建会议的时或在该模块点击“创建”按钮，创建会议室。 |
|  |  |  | 筛选 | 用户可输入会议室名称筛选。 |
|  |  |  | 编辑 | 用户可点击“编辑”按钮，编辑会议室。 |
|  |  |  | 删除 | 用户可点击“删除”按钮，删除会议室。 |
| 2 | 电脑客户端 | 验证页 | 系统管理 | 身份为管理员或校领导的用户，可见此按钮，点击后进入管理页面。 |
|  |  |  | 历史会议 | 身份为管理员或校领导的用户，可见此按钮，点击后进入历史会议页面。 |
|  |  |  | 退出登录 | 用户点击“退出”按钮，可退出登录。 |
|  |  |  | 进入会议 | 用户可输入正确的六位口令码，进入相应的议题。 |
|  |  | 历史会议 | 会议列表 | 列表展示历史会议信息（已结束的会议）。 |
|  |  |  | 会议查询 | 用户可根据会议名称模糊查询。 |
|  |  |  | 会议信息展示 | 用户点击相应会议后，展示会议的会议名称、会议类型、会议时间、会议地点等信息。 |
|  |  |  | 查看详情 | 用户可点击“查看会议详情”按钮，进入会议详情页面。 |
|  |  | 会议详情 | 会议议题展示 | 展示会议议题列表，点击可查看相应议题（只展示有权限查看的议题）。 |
|  |  |  | 议题查询 | 用户可输入议题名称进行模糊查询。 |
|  |  |  | 议题文件 | 用户可查看对应议题的相关文件。 |
|  |  |  | 汇报单位 | 用户可查看对应议题的汇报单位。 |
|  |  |  | 列席单位 | 用户可查看对应议题的列席单位。 |
|  |  | 文件批注 | 文件转图片 | 点击开始批注后，将文件转换为图片。 |
|  |  |  | 保存批注 | 用户可点击“确定”按钮，保存当前的批注图片。 |
|  |  |  | 批注记录 | 查看历史的批注记录，并可删除。 |
|  |  | 文件详情 | 文件预览 | 用户点击文件后可进行文件预览，查看文件详情。 |
|  |  |  | 文件列表 | 用户可查看文件列表，支持再预览文件时切换预览文件。 |
|  |  |  | 放大/缩小 | 用户可放大缩小查看文件。 |
| 3 | 移动端（H5） | 验证页 | 系统管理 | 用户点击后提升用户去电脑端操作。 |
|  |  |  | 历史会议 | 身份为管理员或校领导的用户，可见此按钮，点击后进入历史会议页面。 |
|  |  |  | 退出登录 | 用户点击“退出”按钮，可退出登录。 |
|  |  |  | 进入会议 | 用户可输入正确的六位口令码，进入相应的议题。 |
|  |  | 历史会议 | 会议列表 | 列表展示历史会议信息（已结束的会议）。 |
|  |  |  | 会议查询 | 用户可根据会议名称模糊查询。 |
|  |  |  | 会议信息展示 | 用户点击相应会议后，展示会议的会议名称、会议类型、会议时间、会议地点等信息。 |
|  |  |  | 查看详情 | 用户可点击“查看会议详情”按钮，进入会议详情页面。 |
|  |  | 会议详情 | 会议议题展示 | 展示会议议题列表，点击可查看相应议题（只展示有权限查看的议题）。 |
|  |  |  | 议题查询 | 用户可输入议题名称进行模糊查询。 |
|  |  |  | 议题文件 | 用户可查看对应议题的相关文件。 |
|  |  |  | 汇报单位 | 用户可查看对应议题的汇报单位。 |
|  |  |  | 列席单位 | 用户可查看对应议题的列席单位。 |
|  |  | 文件详情 | 文件预览 | 用户点击文件后可进行文件预览，查看文件详情。 |
|  |  |  | 手机端预览适配 | 适配手机端预览文件。 |
| 4 | 系统部署与访问 |  | 服务器适配 | 系统部署于校内服务器，适配国产操作系统 |
|  |  |  | 访问限制 | 仅支持校园网内访问 |
|  |  |  | 数据关联说明 | 一个会议类型对应多次会议，一次会议对应多个主题，一次主题对应多个汇报材料，一个汇报材料对应多条批注（批注作为图片文件保存） |
| 5 | 原型设计和沟通 |  | 沟通和设计项目的原型 | 沟通和设计项目的原型，需要考虑设计按平台的语言和风格，通过专业软件进行原型设计，设计高保真，高交互原型，设计期间可按需求调整原型。 |
|  | 统一身份认证 |  | 对接统一身份认证 | 对接统一身份认证，实现跳转，扫码登录 |
|  | 系统UI |  | UI设计 | UI小组设计UI各个页面、组件，设计后与客户对接，听取客户的需求能够进行调整。 |
|  | 软件测试 |  | 软件测试及修改 | 提供软件测试以及测试调整，修复BUG，并根据使用后的可优化项进行微调。 |